Załącznik Nr 1do uchwały Nr XIX-115/2008

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 28 kwietnia 2008

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA I GMINY PILAWA

na lata 2008 - 2032

Pilawa, kwiecień 2008 r.

Spis treści

1. Cel i zadania programu	3

2. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami  i odpadami zawierającymi

azbest……………………………………………………………………………...5

3. Informacje o ilości i stanie wyrobów azbestowych na terenie Miasta i Gminy

Pilawa	9

3.1. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Pilawa	9

3.2. Oszacowanie ilości i rozmieszczenia wyrobów azbestowych	11

4. Finansowe aspekty realizacji programu	14

5. Harmonogram realizacji programu	16

6. Podsumowanie………………………………………………………………….16

7. Spis załączników	18

Załącznik 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejsca ich

wykorzystywania……………………………………………………..18

Załącznik 2. Informacja o wyborach zawierających azbest, których wykorzystywanie

zostało zakończone………………………………………………….....19

Załącznik 3. Wykaz firm posiadających zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierających azbest………………………………..20

Załącznik 4. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

z terenu Miasta i Gminy Pilawa wraz z wykazem dokumentów niezbędnych

do uzyskania dofinansowania………………………………………….23

1. Cel i zadania programu.

Wyroby zawierające azbest głównie stosowane są w budownictwie jako pokrycia dachowe, osłony elewacyjne ścian, przewody kominowe, rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz elementy izolacyjne. Azbest wykorzystywany był również przy produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, np. kuchenek,  piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy, suszarek do włosów oraz siatek azbestowych. Surowca tego używano także do produkcji farb, pokostów, klejów, smarów, płytek i wykładzin podłogowych oraz koców gaśniczych. Szacuje się, że na dachach i fasadach budynków oraz w obiektach przemysłowych zamontowanych jest blisko 1.350 mln. m2 płyt azbestowych, z czego blisko 90 % stanowią dachowe płyty faliste, zwane popularnie eternitem. Znaczącą pozycję w bilansie wyrobów azbestowych stanowią znajdujące się w ziemi i budynkach rury azbestowo-cementowe.

- Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się  wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku  poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

- Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

- Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do organizmu. Włókna   te wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalone. Ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci następujących schorzeń: pylica azbestowa (azbestoza), międzybłonniaki opłucnej i rak płuc. Im więcej jest włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem.

W związku z powyższym Miasto i Gmina Pilawa w 2008 roku przystępuje do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku.

Po raz pierwszy potrzeba opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pilawa zawarta została w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pilawa podjętego uchwałą Nr XXXI-169/2005 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 czerwca 2005 roku. W „Harmonogramie realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami” stanowiącego pkt 6 ppkt 6 w/w planu, jednym z zadań do wykonania jest inwentaryzacja eternitu i opracowanie programu usuwania odpadów azbestu.

Celem niniejszego programu jest:

1) przygotowanie planu oczyszczenia terenu Miasta i Gminy Pilawa z wyrobów zawierających azbest poprzez ich demontaż i unieszkodliwienie,

2) dostosowanie działań do wymagań przepisów prawnych obowiązujących w prawodawstwie polskim i Dyrektywach Unii Europejskiej, a dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

3) stworzenie odpowiednich warunków do ograniczenia negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka i środowisko naturalne,

W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań  oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.

2. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi

azbest.

- Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właściciel i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

- Obowiązki  gminy :

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

Obowiązki  właścicieli,  zarządców lub użytkowników nieruchomości:

    - kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

    - sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji miejsca zawierającego azbest,

    - usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

    - sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest,

    - przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

    - sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

    - sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub burmistrzowi miasta (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji o :

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (zał. 1)

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone (zał. 2)

    - zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

e) posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników                              i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

f) zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest                     z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska, użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,  założono wykonanie inwentaryzacji  oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest na 2004 r.

Od tego też roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono.

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki jakie  postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przez narażeniem na działanie azbestu.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Informacje o ilości i stanie wyrobów azbestowych na terenie Miasta i Gminy      Pilawa.

3.1. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Pilawa.

Gmina Pilawa leży we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie garwolińskim. Zajmuje obszar 7725 ha i liczy około 10,5 tysiąca mieszkańców zamieszkałych w mieście Pilawa i 11 sołectwach. Są to miejscowości: Gocław, Jaźwiny, Kalonka, Lipówki, Łucznica, Niesadna i Niesadna Przecinka, Puznówka, Trąbki z Osiedlem „Czechy”, Wygoda, Żelazna oraz miasto Pilawa na terenie, którego zamieszkuje 39% ogółu mieszkańców Gminy.

Główną miejscowością gminy jest Pilawa, oddalona o 56 km od centrum Warszawy. Stanowi ona ośrodek administracyjno-handlowy. Mieszczą się tu obiekty użyteczności publicznej i jednostki świadczące podstawowe usługi.

Główny układ komunikacyjny gminy stanowi, przebiegający przez jej teren z kierunku północnego na południe 7,5 kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin oraz z kierunku wschodniego na zachód 12 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 807. Ponadto na terenie gminy istnieje 24,5 kilometrowa sieć dróg powiatowych. Łączna długość dróg gminnych wynosi 210,2 km.

Pilawa jest ważnym węzłem kolejowym, bowiem przez Gminę przebiegają linie kolejowe Warszawa – Lublin (ruch pasażerski i towarowy), Łuków – Pilawa – Skierniewice (ruch towarowy) oraz Pilawa – Mińsk Mazowiecki – Tłuszcz (ruch towarowy). Droga krajowa nr 17 Warszawa – Lublin – Rawa Ruska, docelowo będzie drogą ekspresową – dwupasmową.

Gmina Pilawa graniczy:

- od północy z gminą Siennica, wchodzącą w skład powiatu mińskiego;

- od wschodu z gminą Parysów;

- od południa z gminą Garwolin;

- od zachodu z gminą Osieck i Kołbiel (powiat otwocki).

Gmina leży w obrębie mezoregionu Równina Garwolińska, będącego częścią makroregionu Niziny Środkowo-mazowieckiej. Na terenie gminy dominuje wysoczyzna polodowcowa z takimi formami morfologicznymi jak wydmy czy doliny i zagłębienia. Nie występują udokumentowane złoża surowców budowlanych. Surowce mineralne mają znaczenie lokalne.

- Gmina Pilawa należy do mazowiecko– podlaskiego regionu klimatycznego.

Gleby na terenie miasta należą do klas słabych. Nieliczne tereny należą do IV klasy bonitacyjnej, pozostałe do klas niższych.

Na terenie gminy dominują tereny z płytko występującymi wodami gruntowymi.

Głównym elementem szaty roślinnej na terenie gminy Pilawa są lasy. Lesistość kształtuje się na poziomie ponad 38%.

Tereny leśne układają się w wyraźne ciągi:

- kierunek północny- zachód – południe, wiążący lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego z Lasami Garwolińskimi;

- kierunek północ-południe, wiążący Lasy Garwolińskie z doliną Świdra, rejonem Kołbieli  i dalej z Mińskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Przez teren gminy przebiegają dwa szlaki turystyczne o łącznej długości 40 km: Szlak Borów Nadwiślańskich i szlak na Łuczną Górę. Spośród wartościowych obiektów objętych ochroną przyrodniczą znalazły się także dwa zabytkowe parki z XIX wieku. Jeden z nich znajduje się w Łucznicy, drugi w Trąbkach z dobrze zachowanym drzewostanem.

Północna i zachodnia część gminy Pilawa leży w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w strefie ochronnej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Gmina charakteryzuje się licznymi obszarami o dużej wartości przyrodniczej. Na jej terenie istnieje utworzony w roku 1984 rezerwat przyrody „Rogalec” o powierzchni 33,19 ha. W rezerwacie tym można spotkać liczne stanowiska roślin chronionych, różnorodne gatunki zwierząt żyjących  w lasach oraz bogactwo grzybów.

Na obszarze gminy znajduje się sześć pomników przyrody – drzew o dużej wartości dendrologicznej i krajobrazowej.

Miasto i Gmina Pilawa korzysta z czterech zakładów produkcji wody (ZPW), które składają się z ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody. Z wodociągu korzysta ponad 93% ogółu mieszkańców Gminy. Miasto Pilawa jest już całkowicie zwodociągowane i zgazyfikowane. Na terenie gminy Pilawa istnieją cztery oczyszczalnie ścieków. Dwie z nich to komunalne oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne.  Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta ponad 52% ogółu mieszkańców Gminy, w tym 89% mieszkańców miasta Pilawa. Na terenie gminy nie istnieje centralna sieć ciepłownicza. Ogrzewanie budynków realizowane jest z własnych kotłowni na paliwo stałe lub piecowe. W obiektach użyteczności publicznej w mieście Pilawa oraz w osiedlu „Czechy” funkcjonują kotłownie gazowe.

Od 1995 roku na terenie gminy funkcjonuje wysypisko odpadów komunalnych, którego powierzchnia wynosi 3 ha.

Na terenie gminy Pilawa znajdują się obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe. Są one wpisane do rejestru zabytków, prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków:

- zespół dworski we wsi Trąbki z 1838 roku;

- dwór rodziny Potockich ze starym parkiem lipowym w Łucznicy z około 1840 roku, gdzie obecnie znajduje się stowarzyszenie „Akademia Łucznica”;

- drewniany zespół dworca kolejowego z II połowy XIX wieku w Pilawie;

- zespół Huty Szkła - budynek hali produkcyjnej, domy osadników i administracji wzniesione w 1836 roku we wsi Trąbki;

- kościół Mariawitów z początku XX wieku we wsi Gocław;

- liczne stanowiska archeologiczne.

- Na uwagę zasługuje również wieża ciśnień w Pilawie z przełomu XIX i XX wieku.

3.2. Oszacowanie ilości i rozmieszczenia wyrobów azbestowych.

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgłoszonych do Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa przez właścicieli i zarządców nieruchomości osobiście lub za pośrednictwem sołtysów określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie Miasta i Gminy Pilawa. Zebrane informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Inwentaryzacja azbestu na terenie Miasta i Gminy Pilawa (stan na kwiecień 2008r.)

| Lp. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest 1) | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres) | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynki jednorodzinne i gospodarcze (zgłoszone przez osoby fizyczne) |  |  |  |  |
| 1. | Płyty azbestowo-cementowe płaskie i faliste stosowane w budownictwie | miejsc. Puznówka | m2 | 14 357 |
| 2. | Płyty azbestowo-cementowe płaskie i faliste stosowane w budownictwie | miejsc. Gocław | m2 | 30 184 |
|  | Rury azbestowo-cementowe |  | m | 10 |
| 3. | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | miejsc. Lipówki | m2 | 11 033 |
| 4. | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | miejsc. Łucznica | m2 | 3126 |
| 5. | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | miejsc. Trąbki | m2 | 11 298,5 |
| 6. | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | miejsc. Żelazna | m2 | 6279 |
| 7. | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | miejsc. Niesadna | m2 | 6317,4 |
| 8. | Płyty płaskie i faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | miejsc. Jaźwiny | m2 | 22 505,5 |
| 9. | Płyty azbestowo-cementowe płaskie i faliste stosowane w budownictwie | miejsc. Kalonka | m2 | 9546 |
| 10. | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | miejsc. Wygoda | m2 | 11 052 |
| 11. | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | miejsc. Niesadna-Przecinka | m2 | 6539 |
| 12. | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | miasto Pilawa | m2 | 20 982,96 |
| Obiekty użyteczności publicznej |  |  |  |  |
| 13. | Płyty faliste i płaskie azbestowo-cementowe dla budownictwa | Pilawa, Wygoda, Puznówka, Niesadna | m2 | 1382 |
| Budynki użytkowane przez podmioty gospodarcze |  |  |  |  |
| 14. | Płyty płaskie azbestowo-cementowe dla budownictwa | Łucznica | m2 | 398 |
| 15. | Razem |  | m2 | 155 000,36 |

Szczegółowy wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych, w których występują elementy zawierające azbest jest zawarty w elektronicznej bazie danych opracowanej przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie. Z analizy przedłożonych informacji wynika, że na terenie Miasta i Gminy Pilawa dominują wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych pokrywający dachy budynków mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, budynków użyteczności publicznej oraz będących własnością Miasta i Gminy Pilawa, pozostała ilość azbestu występuje w postaci płyt płaskich i rur azbestowo- cementowych. Z uwagi na brak ewidencji usuwanych z terenu miasta i gminy wyrobów zawierających azbest nie można określić dokładnej ilości usuniętych wyrobów. Dopiero przyjęcie i realizacja Programu umożliwią kontrolę tego procesu. Na terenie gminy nie przewiduje się wzrostu ilości wyrobów zawierających azbest z uwagi na obowiązujący całkowity zakaz ich stosowania. Odpady zawierające azbest będą jedynie powstawać na terenie Miasta i Gminy Pilawa w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych lub remontowych w budownictwie mieszkaniowym, obiektach i instalacjach komunalnych przy wymianie pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych.

Dane dotyczące pokryć dachowych (płyt azbestowo-cementowych) otrzymano 
z przeprowadzonego „spisu z natury” i należy mieć na uwadze, iż inwentaryzacja zawiera informacje niepełne i nie przedstawia rzeczywistej sytuacji pod względem ilości występowania wyrobów azbestowych w mieście i gminie.

Bilans wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pilawa wykonano na podstawie danych uzyskanych z inwentaryzacji:

- płyty azbestowo - cementowe faliste – 152 635,86 m2

- płyty azbestowo - cementowe płaskie – 2 364,5 m2

- rury i złącza azbestowo- cementowe- 10 m

1 m2   płyty azbestowo-cementowej = ok. 14 kg

155 000,36 m2 x 14 kg = 2 170 005 kg = 2 170 tony

4.  Finansowe aspekty realizacji programu

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Miasta i Gminy w latach 2008 – 2032. W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację od kilku firm świadczących usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych oraz transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych na terenie powiatu garwolińskiego. Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące, jednostkowe koszty wykonania w/w usług:

- średni koszt demontażu i zapakowania płyt falistych wynosi: 15 zł/m2  (brutto)

- średni koszt transportu i unieszkodliwiania wynosi: 12 zł/m2  (brutto)

- średni koszt łącznie (demontażu, transportu i unieszkodliwiania): 27 zł/m2   (brutto)

Koszt łączny usunięcia (demontażu) oraz transportu i unieszkodliwienia (składowania) odpadów azbestowych z terenu miasta i gminy Pilawa szacuje się na: 4 185 009,7 zł.

Koszty w rozbiciu na poszczególne etapy:

- demontaż:

155 000,36 m2  x 15 zł/m2 = 2 325 005,4 zł.

- transport i unieszkodliwianie:

155 000,36 m2  x 12 zł/m2 =  1 860 004,3 zł.

Razem:

155 000,36 m2  x 27 zł/m2 = 4 185 009,7 zł.

Usuwanie azbestu i wyrobów go zawierających jest kosztownym przedsięwzięciem. Według danych z 2008 r. demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów zawierających azbest to wydatek rzędu 900 - 1300 zł. Zakładając realizację Programu do roku 2032, roczny koszt kształtuje się na poziomie około 167 400,4 zł.

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze względu na dużą ilość wyrobów, a także wysokość potrzebnych środków finansowych. Zadanie usuwania wyrobów, instalacji zawierających azbest, które stanowią potencjalne odpady azbestowe przewidziane jest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” do zrealizowania do roku 2032. „Program...” ten zakłada, iż właściciele obiektów, wyrobów zawierających azbest powinni dokonać usuwania i unieszkodliwiania tych wyrobów na własny koszt. W pierwszej kolejności usuwane będą wyroby zawierające azbest znajdujące się na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Pilawa.

Planuje się, iż na terenie Miasta i Gminy Pilawa wyroby zawierające azbest będą sukcesywnie usuwane w okresie 2008 – 2032 r. Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne, m.in. ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego może nastąpić ze środków WFOŚiGW oraz GFOŚiGW.

W przypadku pozyskania w/w środków finansowych z zewnątrz - Urząd Miasta i Gminy Pilawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłoni firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie zezwolenia, która wykona usługę w zakresie: demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów do miejsca składowania. Urząd Miasta i Gminy w Pilawie pokryje wtedy, całość kosztów usługi (koszt demontażu, transportu i składowania).

Natomiast jeśli dofinansowanie odbywać się będzie ze środków GFOŚiGW, Urząd Miasta i Gminy w Pilawie pokryje wtedy koszty usługi transportu i unieszkodliwienia w kwocie nie większej niż 2500 zł brutto. Właściciel obiektu z wyrobami zawierającymi azbest wybierze wtedy firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia, która po wykonaniu usługi transportu i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych wystawi rachunek (fakturę). Po przedłożeniu faktury za transport i unieszkodliwienie odpadów wraz z odpowiednim wnioskiem złożonym do Urzędu Miasta i Gminy oraz skontrolowaniu faktu usunięcia wyrobów azbestowych przez Komisję ds. monitoringu realizacji Programu – Urząd Miasta i Gminy dokona zwrotu części poniesionych przez w/w właściciela kosztów.

Dofinansowanie będzie uzależnione od wielkości środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę, środków własnych Gminy możliwych do przeznaczenia na usuwanie azbestu oraz ilości zgłoszonych wniosków przez mieszkańców.

Szczegółowe warunki pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest określone zostaną w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa.

5. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania.

Harmonogram realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z

terenu Miasta i Gminy Pilawa na lata 2008-2032.

| Lp. | Zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa w sprawie warunków dofinansowania działań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji. | 2008 r. II- III kwartał |
| 2. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest. | 2008 – 2032 r. |
| 3. | Coroczna aktualizacja bazy danych dotyczącej ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. | 2008 – 2032 r. II kwartał |
| 5. | Powołanie Komisji ds. monitoringu realizacji Programu. | 2008 r. II-III kwartał |
| 6. | Raporty okresowe z realizacji Programu – w ramach raportowania Gminnego Planu Gospodarki Odpadami – przedstawiane Radzie Gminy | co 2 lata |

6.  Podsumowanie.

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i  technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie              i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to wtedy na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów                    i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją usuwaniem azbestu. Przewidujemy, że w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.

- Spis załączników.

Załącznik 1.

INFORMACJE O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST(1)  I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA.

- Miejsce, adres…………………………………………..............................................

…………………………………………………………………………………………...

- Właściciel/ zarządca/ użytkownik *:

  - osoba prawna- nazwa, adres………………………………………………

…………………………………………………………………………………

  - osoba fizyczna- imię, nazwisko i adres…………………………………….

…………………………………………………………………………………

- Tytuł własności …..………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

- Nazwa, rodzaj wyrobu (2)……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

- Ilość (m2, tony)(3).......................................................................................................

- Przydatność do dalszej eksploatacji (4)……………………………………………….

- Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu (5)………………………………….

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ………………..

…………………………………………………………………………………………...

- Inne istotne informacje o wyrobach (6) ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

……………………..				………………………………….

Data						Podpis

Objaśnienia:

* Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następujące klasyfikacje:

- płyty azbestowo- cementowe płaskie stosowane w budownictwie

- płyty faliste azbestowo- cementowe dla budownictwa

- rury i złącza azbestowo- cementowe

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest

- wyroby cierne azbestowo- kauczukowe

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione

- szczeliwa azbestowe

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki

- wyroby azbestowo- kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych

- papier, tektura

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury)

4) Według „ Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczania wyrobów zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny.

6) Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik 2.

INFORMACJE O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST(1) , KTÓRYCH WYKORZYSTANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.

1. Miejsce, adres…………………………………………..............................................

…………………………………………………………………………………………...

2. Właściciel/ zarządca/ użytkownik *:

  - osoba prawna- nazwa, adres………………………………………………

…………………………………………………………………………………

  - osoba fizyczna- imię, nazwisko i adres…………………………………….

…………………………………………………………………………………

3. Tytuł własności …..………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

4. Nazwa, rodzaj wyrobu (2)……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

- Ilość (m2, tony)(3).......................................................................................................

6.Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ……………………………………….

7. Planowane usunięcie wyrobów:…………………………………………………….

a) sposób……………………………………………………………………….

b) przez kogo ………………………………………………………………….

c) termin……………………………………………………………………….

8. Inne istotne informacje (4)…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

………………………..					…………………………

Data 							Podpis

Objaśnienia:

*  Niepotrzebna skreślić

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następujące klasyfikacje:

- płyty azbestowo- cementowe płaskie stosowane w budownictwie

- płyty faliste azbestowo- cementowe dla budownictwa

- rury i złącza azbestowo- cementowe

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest

- wyroby cierne azbestowo- kauczukowe

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione

- szczeliwa azbestowe

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki

- wyroby azbestowo- kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych

- papier, tektura

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury)

4) Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik Nr 3.

WYKAZ PODMIOTÓW (FIRM) POSIADAJĄCYCH ZATWIERDZONE PROGRAMY GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, marzec 2008)

1. EKOCHEM EKOSERVICE Sp. z o.o., Al. Kościuszki 99, 90-441 Łódź 
tel./fax (042) 255 77 29 
kom. 0 607 348 062, 0 607 348 017, 0 508 636 824 
e-mail: borodino@interia.pl 
2. ALBEKO Sieger Sp. j. Kotowy, 87-510 Skrwilno 
tel./fax (054) 280 02 87, tel. (054) 280 02 88, kom. 0 607 148 700 
e-mail: info@albeko.pl 
http: www.albeko.pl 
3. TERMA Henryk Szpryngiel Bydgoszcz 
tel. Kom. 606 961 081 
4. WOT-PRZEM Kazimierz Mackiewicz Toruń 
tel. Kom. 602 442 359 
5. EKO-PIK Erwin Tachowiak Środa Wielkopolska 
tel. Kom. 605 222 877 
6. PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o. (demontaż, usuwanie, transport i unieszkodliwianie) 
ul. Poznańska 152, 87-100 Toruń 
tel./fax (056) 651 36 67, 654 86 70, 654 86 71, 651 44 25, kom. 601 94 60 70 
http: www.abba-ekomed.com.pl 
7. INSBUD MONTANA Sp. z o.o.,ul. Sulejkowska 55, 00-006 Warszawa 
tel. (022) 673 11 71, fax (022) 673 11 72 
8. NESCO-POLSKA Sp. z o.o., ul. Kopernika 58, 05-501 Piaseczno 
tel./fax (022) 737 01 13, 737 06 30 
e-mail: nesco-polska@perytnet.pl 
9. SEGI-AT Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 7/9 , 03-450 Warszawa 
10. JOLKA Sp. J. Materiały i Usługi Budowlane K. Fila, W. Mincer, ul. Główna 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
11. Usługi Budowlane – Sylwester Oziemski, ul. Mickiewicza 68, 05-600 Grójec 
12. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych - Zbigniew Kapis, ul. Polna 3A/45, 05-600 Grójec 
13. WASTROL Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań 
tel. (061) 874 10 07, fax (061) 874 10 06,  kom. 0 601 70 39 83 
14. PROEKO Grupa Polska , ul. Geodetów 31a, 05-500 Piaseczno 
tel. (022) 756 70 52, 750 97 08, 750 97 09,  fax (022) 756 70 51 
e-mail: proeko@proekogp.com.pl 
http: www.proekogp.com.pl 
15. Zakład Remontowo-Budowlany - Stanisław Karolczak, ul. Przełajowa 10/56, 94-044 Łódź 
tel./fax (042) 686 67 37 , tel. kom. 0 602 45 52 52 
e-mail: stanislaw.karolczak@poczta.fm 
16. ALGADER HOFMAN SP. Z O.O. , ul. Wólczyńska 133, budynek 11B, 01-919 Warszawa 
tel./fax (022) 864 94 97, 864 94 99, 834 73 53, 864 98 12, 834 75 80, kom. 0 603 124 853 
e-mail: algader_biuro@post.pl 
17. AGA Usługi Ogólnobudowlane – Kubiak Zofia,

ul. Ratuszowa 17/19/22,  03-451Warszawa

tel. (022) 618 08 37 
18. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPORT 
ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa 
tel. (022) 821 34 67, 621 21 97, te./fax (022) 621 40 64, 821 41 75 
19.Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Blacharstwo Montażowe - Ryszard Szczotka 
Sarny 28a, 08-504 Ułęż 
tel. (081) 880 32 82, kom. 0 604 26 26 70 
20. REMBUD –Aleja Legionów 4, 08-400 Garwolin 
tel. 025 682 07 23, 684 39 73

21. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego M.J. Sp. z o.o. Michałowice,

ul. Graniczna 6, 05-816 Reguły 
22. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych – Jerzy Parol 
Ruda Talubska 50, 08-400 Garwolin 
23. SKORTEX – Mariusz Jejmocki 
ul. Lniana 24/3, 91-158 Łódź 
24. Zakład Usług Budowlanych Grzegorz Czarnocki 
Żabokliki 120 , 08-110 Siedlce 
tel./fax (025) 631 95 15 
25. FIRMA JARZOMBEK – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (tylko Pilawa) 
ul. Ryszki 25/3, 41-500 Chorzów 
tel/fax 241 97 13 
26. P.P.H.U. GAJAWI – Gabriel Rogut 
ul. Odyńca 24 , 93-150 Łódź 
tel. Kom. 501 028 153, fax(042) 688 43 70 
27. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KAN-POL - Iwona Łosiewicz 
ul. Storczykowa 30, 20-143 Lublin 
tel.0506 181 850, fax 0506 090 503 
28. Firma Wielobranżowa WOLT CENTER - Grzegorz Lewandowski 
Nowa Biała 1a , 09-411 Stara Biała 
tel. (024) 365 63 92, kom. 0509 770 658 
29. Usługi Remontowo-Budowlane ROBBUD – Robert Kępka 
Krzywda 2, 08-450 Łaskarzew 
tel. kom.: 606 814 287 
30. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUKO – Jerzy Szczukocki 
ul. 1-go Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski 
tel. (044) 732 69 63, 64 do 65, tel./fax (044) 649 94 23, 649 94 24 
31. Zakład Remontowo-Budowlany, Kazimierz Jakimiak 
ul. Kwiatowa 5, 08-110 Siedlce 
tel. (025) 644 29 33 
32. Zakład Remontowo-Budowlany AMBROŻY Sp.J. 
ul. Meissnera 1/3/222 , 03-982 Warszawa 
Biuro: ul. Piekarska 20, 00-264 Warszawa 
tel/fax (022) 831 07 64

33. Zakład Usług Produkcji i Handlu, Jan Stanisław Górliński 
ul. Moniuszki 85 , 06-200 Maków Mazowiecki 
tel./fax (029) 717 04 67, kom.: 0 606 640 377 
e-mail: zupih@o2.pl 
34. HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. 
ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce 
tel.: (041) 348 06 60, fax (041) 361 01 59 
e-mail: info@hydrogeotechnika.pl 
http: www.hydrogeotechnika.pl 
35. P.P.H.U. PLASTIMET-PANOIRAMA Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 9, 05-084 Leszno 
tel.: (022) 725 92 66, tel./fax (022) 725 92 67 
36. PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o. 
ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń 
tel./fax (056) 651 44 25, 654 86 70, 654 86 71, 651 36 67, fax (056) 651 40 08 
e-mail: biuro@biuro.ekomed.pl 
http: www.ekomed.pl

37. ALBEKO Sieger Sp.J. 
Kotowy , 87-510 Skrwilno 
tel.: (054) 280 02 87, fax: (054) 280 02 88 
e-mail: info@albeko.pl 
http: www.albeko.pl 
38. Roboty Wykończeniowe Remontowo-Budowlane – Zbigniew Talar 
Wola Łaskarzewska 45, 08-450 Łaskarzew 
39. Transport-Metalurgia Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko 
tel.: (044) 685 41 35, fax: (044) 685 42 90 
40. CleanMed 
ul. Pusta 5/9, 08-110 Siedlce 
tel. (025) 633 61 90, 633 61 91, 644 55 75, fax (025) 633 61 92 
email: cleanmed@cleanmed.com.pl 
41. DACHMEX Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Kamil Wojewoda 
Sarny 28 A,  08-504 Ułęż 
tel.kom. 0 606 603 705, fax (081) 880 33 48 
42. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik 
tel. (081) 825 26 05, fax (081) 825 24 76 
43. ALMAX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych 
ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom 
tel. (048) 362 88 42, fax (048) 340 13 00 
http: www.almaxradom.com.pl 
e-mail: almax@almaxradom.com.pl 
44. Buhck Recycling Sp. z o.o. – do 28 lutego 2016 r.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań 
tel. (061) 650 23 01, fax (061) 650 23 19 
e-mail: buhck@buhck.pl 
45. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT Sp. z o.o. – do 30 kwietnia 2016 r.
ul. Kaliskiego 9, 01-476 Warszawa 
tel. (022) 683 92 48, 683 91 63, 683 91 78, fax (022) 666 89 41 
46. Firma Handlowo-Usługowa PROJEKT-BUD - Edyta Psut – do 31 maja 2016 r.
ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa 
tel./fax (022) 831 76 88, (044) 725 21 74, kom. 0 502 308 504 
47. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-MIX – do 31 lipca 2016 r. 
ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław 
tel./fax (071) 332 45 00, tel. (025) 332 41 61,  kom. 0 600 703 713 
www.ekomix.pl 
e-mail:info@ekomix.pl 
48. POLONICA Sp. z o.o. – 31 października 2016 r.
ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce 
tel. (041) 345 56 40 
49. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-SAM BIS -31 października 2016 r.
siedziba: ul. Bema 84, 05-074 Halinów 
zakład: Olesin, 05-311 Dębe Wielkie 
tel./fax (025) 758 45 80 
50. EKO LIDER Jarosław Wyglądała 
Lucin 4, 08-400 Garwolin 
tel. (025) 683 09 53 
51. „Traffic” Krzysztof Popławski 
ul. Kombatantów 4/1, 15-110 Białystok 
tel. 085 678 54 80, fax 085 676 13 44 
52. Usługi Dekarskie Mariusz Szczygielski 
Gózdek 45A, 08-430 Żelechów 
tel. 0502 372 583

Załącznik nr 4.

Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pilawa.

..........................................................                                                         		Pilawa, dn. ......................

(imie i nazwisko wnioskodawcy)

.........................................................

(ulica/ nr domu/ nr mieszkania)

...........................................................

(nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany)

...........................................................

(nr telefonu)

Urząd Miasta i Gminy Pilawa

W N I O S E K

o przyznanie dofinansowania z ……………..

na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych

zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pilawa

1. Lokalizacja planowanych prac:

.................................................................................................................................................

2. Obręb i numer działki: ........................................................................................................

3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (niepotrzebne skreślić):

budynek mieszkalny

budynek gospodarczy

budynek garażowy

-  inne …………………………………..

4. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje demontaż (niepotrzebne skreślić):

płyt dachowych – płaskich / falistych

płyt elewacyjnych – płaskich / falistych

5. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 i kg]:......................................

6. Planowany termin realizacji prac: od dnia ................................do dnia .............................

7. Przewidywany koszt usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (demontażu,

transportu i utylizacji): ........................................zł

................................................

(podpis wnioskodawcy)

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

Dokumenty składane przed przystąpieniem do demontażu:

kopia dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia remontu związanego z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w  Garwolinie (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopie pozwolenia na budowę.

2) potwierdzenie własności budynku.

Dokumenty składane po zrealizowaniu demontażu:

kopia imiennego rachunku (faktury) wystawionego na wnioskodawcę za wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, dokumentującego koszty demontażu, transportu i utylizacji wraz z kartą przekazania odpadu

kopia oświadczenia wydanego przez wykonawcę usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)

Oryginały w/w dokumentów przedstawiane są przez wnioskodawcę do wglądu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” lub „informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone” (na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest – Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876).